# Plano de Testes

Módulo de autenticação | Sprint 08 | 19–23 de outubro de 2026

DOCUMENTO DEMONSTRATIVO — Dados e sistema inteiramente fictícios. Não representa testes executados em produto real.

| Controle | Definição |
| --- | --- |
| Identificador | PT-AUT-008 |
| Versão / situação | 1.0 • Planejamento de referência |
| Sistema | Portal Web Fictício — Autenticação |
| Responsável | Equipe de QA (fictícia) |
| Janela de execução | 19 a 23/10/2026 |
| Artefatos relacionados | Matriz de Riscos demonstrativa; Status Report demonstrativo |

# 1. Objetivo e abordagem

Validar os fluxos essenciais de autenticação e os controles de segurança da sessão, identificando defeitos que possam comprometer acesso, privacidade e continuidade de uso. A abordagem é baseada em riscos: fluxos de acesso indevido e invalidação de sessão recebem prioridade máxima.

# 2. Escopo

| Incluído | Fora do escopo |
| --- | --- |
| Login com credenciais válidas e inválidas | Cadastro de novos usuários |
| Usuário bloqueado e restrição de acesso | Autenticação social e biometria |
| Logout e invalidação de sessão | Teste de carga em escala |
| Recuperação de senha e tratamento de indisponibilidade | Auditoria completa de infraestrutura |
| Mensagens de erro, navegação e acesso direto a rotas protegidas | Testes em aplicativos móveis nativos |

# 3. Estratégia e níveis de teste

Execução manual orientada por cenários, com validações funcionais, negativas, de integração e verificações básicas de segurança da aplicação. Evidências: passos, dados anonimizados, capturas de tela, respostas HTTP relevantes e identificação de defeitos. A regressão é obrigatória após correções de alta severidade.

| Prioridade | Foco | Exemplos |
| --- | --- | --- |
| P0 — Crítica | Autorização e sessão | Usuário bloqueado; acesso direto; logout; sessão expirada |
| P1 — Alta | Continuidade do fluxo | Recuperação de senha; indisponibilidade do serviço |
| P2 — Média | UX e validações | Mensagens de erro; campos vazios; feedback visual |

# 4. Distribuição planejada dos 20 casos

| Grupo de cenários | Quantidade | IDs |
| --- | --- | --- |
| Login e validações de entrada | 6 | CT-001 a CT-006 |
| Bloqueio e autorização | 5 | CT-007 a CT-011 |
| Logout e gestão de sessão | 5 | CT-012 a CT-016 |
| Recuperação de senha | 4 | CT-017 a CT-020 |
| TOTAL | 20 | — |

Os IDs acima representam uma proposta de cobertura e não substituem casos de teste detalhados. A execução e seus resultados são registrados separadamente no Status Report.

# 5. Ambiente, dados e dependências

Ambiente de homologação isolado; navegador desktop atualizado; contas de teste ativas, inválidas e bloqueadas; serviço de recuperação de senha integrado; acesso a logs e respostas de API quando autorizado. Não utilizar credenciais reais nem dados pessoais de clientes.

# 6. Critérios de entrada e saída

| Entrada | Saída / aceite |
| --- | --- |
| Build implantada e acessível em homologação | 100% dos casos P0 executados e aprovados |
| Contas de teste e serviços dependentes disponíveis | Nenhum defeito crítico ou alto aberto em autorização/sessão |
| Requisitos e regras de bloqueio conhecidos | Casos bloqueados resolvidos e regressão concluída |
| Equipe e ferramentas de evidência disponíveis | Desvios residuais aceitos formalmente pelo responsável |

# 7. Riscos e resposta planejada

| Risco | Tratamento |
| --- | --- |
| Acesso de usuário bloqueado | Executar cenários P0; bloquear release diante de falha |
| Sessão ativa após logout | Verificar invalidação e acesso a rotas protegidas |
| Serviço de recuperação indisponível | Registrar impedimento, acionar integração e reexecutar |
| Cobertura incompleta | Monitorar execução diária e priorizar casos P0/P1 |
| Mensagens de erro inadequadas | Validar requisitos de UX e registrar defeito |

# 8. Papéis, comunicação e entregáveis

QA: preparar cenários, executar, evidenciar, registrar defeitos e consolidar status. Desenvolvimento: analisar e corrigir falhas. Produto: esclarecer regras e aceitar riscos residuais. Gestão de release: decidir liberação com base nos critérios de saída. Acompanhamento diário de impedimentos e reporte ao encerramento da sprint.

Entregáveis: catálogo de casos de teste, evidências, registros de defeitos, Matriz de Riscos atualizada e Status Report com recomendação de release.

# 9. Relação com o resultado demonstrativo

No estudo de caso, o Status Report posterior registra 12 aprovados, 3 reprovados, 2 bloqueados e 3 não executados (20 planejados). Foram identificadas falhas de alta severidade envolvendo usuário bloqueado e invalidação de sessão. Portanto, os critérios de saída deste plano não foram atendidos e a recomendação demonstrativa é NÃO LIBERAR até correção, desbloqueio, conclusão dos testes e regressão.

Nota de rastreabilidade: os riscos e os defeitos aqui mencionados são consistentes com os materiais demonstrativos do mesmo estudo de caso; a correspondência exata entre IDs de caso e defeitos deve ser registrada na execução.