# STATUS REPORT DE QA

DEMONSTRAÇÃO · Sprint 08 · Módulo de autenticação

Cenário fictício para fins educacionais e de portfólio. Não representa execução real de testes ou produto de cliente.

# 1. Resumo executivo

Período de referência: 19–23/10/2026  |  Responsável: QA (simulação)  |  Ambiente: homologação

| Situação da validação | Recomendação de QA |
| --- | --- |
| EM RISCO — execução incompleta e falhas relevantes | NÃO RECOMENDAR LIBERAÇÃO neste momento |

Justificativa: há 3 casos reprovados, incluindo uma falha de autenticação de alta severidade; 2 casos bloqueados por indisponibilidade de dependência; e 3 ainda não executados. A decisão final de release cabe aos responsáveis pelo produto e pela operação, com aceite explícito dos riscos.

# 2. Indicadores de execução

| Indicador | Valor | Cálculo |
| --- | --- | --- |
| Casos planejados | 20 | Base total |
| Executados | 15 (75%) | (12 aprovados + 3 reprovados) / 20 |
| Aprovados | 12 (60% do total) | 12 / 20 |
| Taxa de aprovação entre executados | 80% | 12 / 15 |
| Reprovados | 3 (15% do total) | 3 / 20 |
| Bloqueados | 2 (10%) | 2 / 20 |
| Não executados | 3 (15%) | 3 / 20 |

Régua de execução (20 casos):  ████████████  Aprovados 12  |  ███ Reprovados 3  |  ██ Bloqueados 2  |  ███ Não executados 3

Leitura: 75% de execução não equivale a 75% de qualidade. A taxa de aprovação de 80% considera apenas os 15 testes efetivamente executados.

# 3. Defeitos e impedimentos prioritários

| ID | Descrição / impacto | Severidade | Situação |
| --- | --- | --- | --- |
| BUG-001 | Usuário bloqueado consegue acessar área autenticada em condição específica | Alta | Aberto |
| BUG-002 | Mensagem de erro incorreta em senha inválida | Média | Aberto |
| BUG-003 | Logout não invalida sessão em fluxo alternativo | Alta | Em correção |
| IMP-001 | Serviço de recuperação de senha indisponível; 2 testes bloqueados | — | Aguardando ambiente |

# 4. Riscos e ações

| Risco | Impacto | Mitigação / responsável |
| --- | --- | --- |
| Acesso indevido por conta bloqueada | Segurança e conformidade | Corrigir BUG-001; reteste de autenticação — Desenvolvimento + QA |
| Sessão não encerrada adequadamente | Exposição de sessão | Corrigir BUG-003 e executar regressão — Desenvolvimento + QA |
| Cobertura incompleta | Incerteza sobre recuperação de acesso | Restaurar dependência e executar 5 casos pendentes/bloqueados — Plataforma + QA |

# 5. Critérios de saída e decisão

| Critério proposto | Resultado |
| --- | --- |
| Nenhum defeito de alta severidade aberto | Não atendido |
| 100% dos casos prioritários executados | Não demonstrado |
| Casos bloqueados resolvidos ou risco formalmente aceito | Não atendido |
| Regressão crítica aprovada após correções | Pendente |

Recomendação: manter o release em espera. Reavaliar após correção e reteste dos defeitos de alta severidade, desbloqueio do ambiente, execução dos casos restantes e atualização da matriz de riscos.

# 6. Próximos passos

1. Priorizar BUG-001 e BUG-003 com desenvolvimento.
2. Restabelecer a dependência de recuperação de senha.
3. Executar 2 testes bloqueados e 3 não executados.
4. Realizar retestes e regressão dos fluxos críticos.
5. Emitir novo status report com decisão fundamentada.

Nota metodológica: todos os dados, identificadores e defeitos deste relatório são simulados. A recomendação é um parecer técnico de QA, não uma autorização de implantação.